ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы» от 17.02.2021 г. № 26

**Паспорт**

**муниципальной программы** **«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники Программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта сельской среды на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи  Программы | - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;  - обеспечение формирования единого облика Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.  - Проект благоустройства территории в п. Виноградный, ст. Вышестеблиевская;  - Топографическая съемка (п. Виноградный, ст. Вышестеблиевская). |
| Показатели Программы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Вышестеблиевского сельского поселения – 0 шт.  Благоустройство территорий общего пользования (парков) – 2 шт. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы  1 этап: 2018-2019 годы  2 этап: 2020-2021 годы  3 этап 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию программы в 2018-2024 годы  365 тыс. руб.  1 этап: 2018-2019 годы – 265 тыс. руб.  2 этап: 2020-2021 годы – 0 тыс. руб.  3 этап: 2022-2024 годы –100 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

1. **Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

Программа «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, в частности парков, скверов, территорий многоквартирных домов.

Система благоустройства территории поселения нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения должны благоустраиваться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района с целью формирования единого облика. В соответствии с Правилами благоустройства, к застройщикам новых объектов, собственникам коммерческих и производственных зданий, офисов предъявляются требования о выполнении мероприятий по благоустройству, прилегающих к их объектам территорий.

Система благоустройства территории города нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Вышестеблиевском сельском поселении является недостаточность объёмов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения требует использования программно-целевого метода.

При реализации муниципальной программы программно-целевым методом возможны финансовые, организационные, социальные и управленческие (внутренние) риски.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района не в полном объеме будут обеспечены благоустроенными общественными и дворовыми территориями Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, и проблема комфортности жизнедеятельности жителей и гостей Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района останется нерешенной.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых индикаторов, показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Краснодарского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

Социальные риски: связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. Необходимо проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса, проведение встреч с населением.

Управленческие (внутренние) риски: связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы. Необходим учет единой методологии, разработанный на федеральном уровне, организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.

По состоянию на 1 июня 2017 года жилищный фонд на территории Вышестеблиевского сельского поселения насчитывает 13 многоквартирных жилых дома.

Количество общественных территорий подлежащих благоустройству - 2.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана данная Программа, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий возможно финансовое (денежное) участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, доля которого не менее 1% от стоимости выполняемых работ.

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в не денежной форме – трудовое участие. Порядок и форма трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведен в приложении № 1 Программы.

2. перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству осуществляется в том числе в форме субботника.

Перечень работ по благоустройству общественных территорий:

- устройство специального резинного покрытия, приобретение, установка и замена игрового оборудования, установка урн и скамеек, озеленение, обустройство тротуаров, установка декоративного ограждения, обеспечение освещения, установка малых архитектурных форм.

Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимым условием реализации программы является наличие образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Для реализации целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования (парков) Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

Обустройство детских и спортивных площадок;

Организация освещения дворовых территорий;

Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения

Целевые показатели муниципальной программы«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус (1) | Значение показателей | | |
| 2018-2019  годы | 2020-2021 годы | 2022-2024 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы» | | | | | |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Вышестеблиевского сельского поселения | шт. | 0 | - | - | - |
| 1.3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования (парков) (Благоустройство парка с прилегающей территорией по адресу ст. Вышестеблиевская ул.Ленина парк, пос. Виноградный ул. Ленина парк | шт. | 2 | - | - | 2 |

Срок реализации муниципальной программы: 2018 – 2024 годы.

**3. Перечень и краткое описание основных мероприятий Программы**

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год реализации |
| 1 | - | - |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год реализации |
| 1 | ст. Вышестеблиевская ул. Ленина, парк | 2021 |
| 2 | пос. Виноградный ул. Ленина, парк | 2021 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков \* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 | - | - | - |

\* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕЧЕНЬ**  **основных мероприятий программы**  **«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наимено-  вание мероприятия | Статус | | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации  мероприятия | | | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | федеральный бюджет | | краевой бюджет | | | местные бюджеты | | | | | | внебюджетные источники | | |  | | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | 11 |
| 1 | Цель - повышение качества и комфорта городской среды на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | 2018-2024 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.1.1 | проведение экспертизы определения сметной стоимости |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | благоустройство территорий многоквартирных домов, улучшение комфортного проживания жителей, эстетического и санитарного состояния дворовых территорий | | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 1.1.2 | Изготовление топографической съемки |  | | 2019 | 82,0 | | 0,0 | | 0 | | | 82,0 | | | | | | 0,0 | | | | Подготовка топографической съемки для разработки дизайн-проектов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0 | | 0,0 | | 0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | |
| 1.1.3 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов |  | |  | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории Темрюкского городского поселения в целях включения их в программу | Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | |
| 1.1.4 | Разработка дизайн-проектов |  | |  | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | Разработка 2 дизайн-проекта общественных территорий для рейтингового голосования | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | |
| 1.1.5 | Выполнение проектной документации |  | | 2019 | 183,0 | | 0 | | 0,0 | | | 183,0 | | | | | | 0,0 | | | | Выполнение проектной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | |
| 1.1.6 | Изготовление информационных материалов |  | |  | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | Изготовление опросных листов для проведения голосования по отбору общественных территорий. Изготовление форм списков регистрации граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 1.1.7 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды" (проведение строительного контроля) |  | |  | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | Проведение строительного контроля при выполнении работ по благоустройству общественной и дворовой территорий | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 1.1.8 | Дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  | | 2022-2023 | 100,0 | | 0 | | 0,0 | | | | 100,0 | | | | | | 0,0 | | | Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| т | |  | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | |
| 1.2. | Задача – реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды", в том числе: |  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| 1.2.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий: |  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Количество благоустроенных общественных территорий | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| т | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 1.2.1.2 | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |  |  |
| 1.3 | Задача - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Благоустройство общественных территорий | |  |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Количество благоустроенных общественных территорий | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | 0,0 | 0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
|  | Итого | |  |  | 365,0 | 0 | | | | 0 | | | | | 365,0 | | | | 0,0 | | |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды», а также посредством трудового участия собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, коммерческих и некоммерческих предприятий, организаций (далее - заинтересованные лица), в порядке установленном приложением № 1 Программы.

Средства на реализацию мероприятий Программы выделяются из федерального, краевого бюджета и бюджета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района из расчёта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы (тыс.руб.) |
| 2018-2024 |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 |
| 1 | Проведение экспертизы определения сметной стоимости | местный бюджет | 0 |
| 2 | Изготовление топографической съемки | местный бюджет | 82,0 |
| 3 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | местный бюджет | 0 |
| 4 | Разработка дизайн-проектов | местный бюджет | 0 |
| 5 | Выполнение проектной документации | местный бюджет | 183,0 |
| 6 | Изготовление информационных материалов | местный бюджет | 0 |
| 7 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды" (проведение строительного контроля) | местный бюджет | 0 |
| 8 | Дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | местный бюджет | 100,0 |
| 9 | Реализация мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 0 |
| краевой бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| 10 | Благоустройство общественных территорий | внебюджетные источники | 0 |
| Итого | | | 365,0 |

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с нормативными актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**5. Методика оценки эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по принципу сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с плановыми на конец отчётного периода и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение уровня эстетической и доступной городской среды;

- улучшение экологических условий в городе и совершенствование эстетического облика городской застройки.

**6. Механизм реализации Программы**

**и контроль за её выполнением**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Текущее управление Программой осуществляется администрацией Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района (далее - Администрация).

Администрация осуществляет:

- организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- финансирование Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

- мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

Реализация Программы осуществляется на основе муниципального контракта, заключаемого Администрацией с исполнителем мероприятий, выбранным по результатам конкурсного отбора.

Контроль за выполнением муниципальной Программы осуществляют:

- администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района и Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

Заместитель главы Вышестеблиевского

сельского поселения Темрюкского района Н.Д. Шевченко