ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению \_\_\_\_\_ сессии Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района  
IV созыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района   
за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | Местный бюджет, тыс.руб. | | Исполнение программ | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Комплексное развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2019 год | 5651,4 | 5473,3 | Оказание услуг по составлению сметной документации; оплата за щебень, оплата работ за перепланировку с упл. щеб. работ по ул. Октябрьской от пер. Почтовый до пер. Горького; от пер. Красноармейский; от пер. Степной до пер. Шевченко; уклада асфальтобетона к площади Дома культуры; ремонт дорог по ул.Кооперативная, пер. Степной, пер. Горького; текущий ремонт дорог по ул.Кооперативной, пер. Почтовый и пер. Ворошилова. Оплата работ за перепланировку с упл. щеб. работ по пер. Володарского от ул. Пушкина до ул. Комсомольской; работы по ремонту пер. Раздельного от пер. Почтового; ремонт улицы Октябрьской от пер. Почтовый до пер. Лермонтова и от пер. Гоголя до пер. Урицкого. Покраска пешеходных переходов возле школ и садиков. Ремонтные работы пер.Урицкого от ул.Ленина до ул. Октябрьской; ремонт ул. Октябрьской от пер. Гоголя до пер. Урицкого; рем. покрытия пер. Горького; рем. дорог пер. Урицкого, Гоголя, Садовый; ремонт пер. Красноармейский. Ямочный ремонт а/бетонного покрытия, сметы (строит-во, реконструкция и тек.ремонт станицы), текущий ремонт уличных сетей. Не выполнение программы на 100% из-за экономии при проведении торгов. | высокая |
| 2. Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" на 2019 год | 12144,6 | 11927,4 | 1)Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ПЭЦ». Приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ, хоз. Товары. Приобретение лампочек, картриджей к оргтехнике, заправка картриджей. Видеонаблюдение, охрана здания, ремонт здания, дератизация, услуги банка, обслуживание пожарной сигнализации, коммунальные платежи, интернет, связь, страховка автомобиля, установка тревожной кнопки и ее ТО, установка спортивной площадки (воркаут) и ее обустройство (1комплекс в ст. Вышестеблиевская ),качели 3 шт. Замена окна в здании администрации. Обустройство детского игрового комплекса ст.Вышестеблиевская). Расчистка ливневки. Приобретение стройматериалов; велосипеды (6 ед.); коса роторная на мотоблок; бензопилы 3 шт. Приобретение сплитсистем (4 шт); спецодежда; принтер; ТО АПС; восстановление АПС после ремонта здания; з/части; охрана труда; услуги мех.руки (автовышки); трубы; подписка на журнал на 2020 год., ТО газораспределителя, подписка на журнал. Приобретение жесткого диска и ТО АПС, строительные товары. установка ограждения спорт.площадки (п. Виноградный) 2) Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии (обеспечение ведение бухгалтерского учета);  3) Развитие архивного дела;  4) Компенсационные выплаты членам территориального общественного самоуправления(ТОСЫ - 6 чел.)  Не выполнение программы на 100% связано с тем, что:  1) расторгли договора по коммунальным услугам; 2) поздно поставили лимиты в конце года, тем самым договора не были заключены в срок. | Высокая |
| 3. Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района на 2019 год | 0,0 | 0,0 | Реализация программных мероприятий, связанных с оказанием муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства проводилась в виде информационного, консультационного и методического обеспечения, что не требовало финансирования. Средства перераспределены на выполнение других муниципальных программ | высокая |
| 4. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» на 2019 год | 15,0 | 15,0 | Предоставление субсидий из бюджета Темрюкской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов (первичная ветеранская организация ст.Вышестеблиевская) | высокая |
| 5. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019 год | 6119,9 | 6052,7 | Организация сбора и вывоза мусора на территории Вышестеблиевского сельского поселения и прочие мероприятия по благоустройству. Обслуживание уличного освещения на территории Вышестеблиевского сельского поселения (приобретение светодиодных светильников (ламп) 500 шт. ; услуги мехруки, электротаймеры (5 шт.). Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения территории Вышестеблиевского сельского поселения. Спил деревьев 5 штук и их транспортировка на свалку. Расчистка ливневок 5 ед.; полив цветов. Полив грунтовой дороги ул.Октябрьской от пер. Почтовый до пер. Лермонтова; кошение травы трактором на стадионе, в парке, вокруг кладбища; покос сорной растительности по улицам поселения. Исследование почвы; топосьемка парковых зон, дератизация, отлов собак. Ограждение спорт. площадки, бетон для детской площадки, установка спорт оборудования (п. Виноградный), сметы кладбищ. обустройство спортивной площадки для занятия городошным спортом (метал. листы, панели, крепления, трубы, прочие товары) на стадионе ст. Вышестеблиевской. Невыполнение программы на 100% связано: 1) с экономией в связи с понижением цены при проведении аукциона; 2) с неоплатой договоров в конце года, по причине их возврата из-за содержащихся в них ошибок по реквизитам | Высокая |
| 6. Муниципальная программа "Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района " на 2019 год | 75,0 | 75,0 | Открытие месячника Военно-патриотического воспитания (раздаточный материал, бумага 1 упаковка, диски, канц. товары); приобретение флагов (60 маленьких на палочке), проведение мероприятий(канц.товары, диски). | Высокая |
| 7. Муниципальная программа "Развитие культуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | 17391,2 | 17370,5 | Приобретение: принтер (1 шт.), ноутбук (2 шт.), привод, МФУ, моноблок (1 шт.) для МБУК "Вышестеблиевская ЦКС". Выплата денежного поощрения 2 работникам МБУК "Вышестеблиевская ЦКС". Обеспечение деятельности МБУК «Вышестеблиевская ЦКС": Приобретение ели искусственной; лавочки, кассовый аппарат. Обслуживание сплит-систем; сметы. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Проведение цикла мероприятий, посвященных Празднованию Великой Победы; Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню станицы Вышестеблиевская и Дню поселка Виноградный; оплата за праздничный концерт "Казачий хор", оплата транспортных услуг к месту проведения мероприятия. Аванс за печатное издательство (книга о поселении); приобретение металлических противопожарных дверей для Дома Культуры (2 ед.); Выплата з/платы, налогов, ком.услуг, вывоз ТКО.;ТО пожарной кнопки, фейерверк. Приобретение камер видеонаблюдения (2 шт.), металлодетектор (1 шт.), ткани, двери, стенды информационные, костюмы сценарические (6 шт), лампы (20 шт.), флаги (2 шт.), диски, новогоднее оформление. Оплата за услуги теплоснабжения. ТО теплогенератора.. Детская спортивная площадка за счет субсиий в ст. Вышестеблиевская.  Не выполнение программы на 100% связано с расторжением договоров по коммунальным услугам; | Высокая |
| 8. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района" на 2019 год | 158,3 | 158,3 | Выплата пенсии за выслугу лет (ежемесячно в кол-ве - 1 чел.) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Вышестеблиевского сельского поселения | Высокая |
| 9. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района" на 2019 год" | 760,1 | 692,6 | Приобретение спортивного инвентаря (мячи- 5 ед; бутсы - 5 ед.; форма -4 ед.; ГСМ для проезда к местам прохождения соревнований ; оплата справки для спорт комплекса; оплата за гос. экспертизу проектной документации спорт комплекса"п.Виноградный" , Приобретение 2 сетки волейбольные, 1 мяч волейбольный.  Не выполнение программы на 100% связано с оплатой работ по факту, в январе 2020г. Остаток средств по договору на закупку ГСМ полностью освоится в 2020 году. | Высокая |
| 10 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района" на 2019 год " | 44,5 | 21,9 | приобретение формы казакам (брюки, куртки, фуражки).  Не выполнение программы на 100% связано с тем, что заложили лимиты на приобретение одежды для пожарной дружины, но не израсходовали, т.к стоимость одного костюма превысила заложенные лимиты.. | Удовлетворительная |
| 11. Муниципальная программа "Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района " на 2019 год | 519,0 | 518,9 | Обслуживание сайта, сопровождение программ: программа 1 С (4 ед.) , антивирус Касперского (20 ед.), арммуниципал (1 ед), Гарант (3 ед.), АС-бюджет (1 ед.), VIP-NET (2 ед.); обновление эл.подписи. | Высокая |
| 12. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской (сельской) среды" на 2018-2024 годы | 265,0 | 265,0 | Оплата за выполнение топографической съемки,  выполнение проекта парковой зоны | Высокая |

Начальник финансового отдела А.Ю. Лобыцина