|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 07.11.2024 г. № 281 ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 30. 10. 2024 г. № 206 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

«Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

«Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» 2) подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»; 3) подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» 4) подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения» |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение устойчивого территориального развития совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды; - развитие сети автомобильных дорог муниципального значения; -повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан; - сокращение количества дорожно - транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - организация разработки документов территориального планирования; - строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Дорожное хозяйство: - доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения -капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Безопасность дорожного движения: -содержание автомобильных дорог муниципального значения |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 год |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 год реализации | 19120,8 | 0,0 | 0,0 | 19120,8 | 0,0 |
| Всего | 19120,8 | 0,0 | 0,0 | 19120,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2024 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 2024 год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Целевые показатели муниципальной программы

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | 2022 реализации | 2023 реализации | 2024 реализации | .... | №-й год реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 3 | 2024 | 56,288 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | км | 3 | 2024 | 2 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | содержание автомобильных дорог муниципального значения | км | 3 | 2024 | 1,5 | - | - | - | - |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели муниципальной программы «Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям | км | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
|  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | км | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
|  | содержание автомобильных дорог муниципального значения | км | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 1.1 | Целевые показатели подпрограммы № 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 1.1.2 | реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 2.1 | Целевые показатели подпрограммы № 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Удовлетворение состояния дорог местного значения | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 3.1 | Целевые показатели подпрограммы № 3 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Работы по межеванию земельных участков имеющие признаки бесхозяйных | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 3.1.2 | Работы по межеванию земельных участков под объектами культурного наследия (памятниками) | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 3.1.3 | Работы по межеванию вновь образованных земельных участков | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 3.1.4 | Работы по межеванию иных земельных участков | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |
| 4.1 | Целевые показатели подпрограммы № 4 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по развитию и ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения, включая проектно-изыскательные работы | шт. | увеличение показателя | суммарное значение | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района | Ежегодно, ежеквартально |

- 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение квалификации работников системы образования по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Нанесение разметки |  | 2024 год | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | х |  |  |
| 1.1.2 | Обслуживание улично-дорожной сети искусственным освещением |  | 2024 год | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | х |  |  |
| 1.1.3 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения, установка дорожных знаков |  | 2024 год | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 |  | Администрация Вышестеблиевского |  |
|  |  |  | всего | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | х | сельского поселения |  |
| 1.1.4 | Ремонт и содержание улично-дорожной сети Вышестеблиевского сельского поселения |  | 2024 год | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |  |
|  |  |  | всего | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | х |  |  |
| 2 | Цель 2 | развитие сети автомобильных дорог Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, выполнение работ по капитальному ремонту, выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, освещение существующих улиц и дорог, строительство и ремонт тротуаров, обустройство ограждений и пешеходных переходов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | х |  |  |
| 2.1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог |  | 2024 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | х |  |  |
| 2.1.3 | содержание автомобильных дорог |  | 2024 год | 17332,0 | 0,0 | 0,0 | 17332,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 17332,0 | 0,0 | 0,0 | 17332,0 | 0,0 | х |  |  |
| 2.1.4 | ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах |  | 2024 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | х |  |  |
| 2.1.5 | Обустройство ограждений и пешеходных переходов |  | 2024 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | х |  |  |
| 3 | Цель 3 | обеспечение устойчивого территориального развития совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1 | организация мероприятий по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | землеустройство и землепользование |  | 2024 год | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | х |  |  |
| 4.1 | Цель 4 | Гарантированное удовлетворение потребности населения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в равномерном распределении коммунальных мощностей, приводящее к эффективному использованию ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задача 4.1 | -Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на основе документов территориального планирования, ремонт водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятия по газификации |  | 2024 год | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | х |  |  |
| 4.1.3 | Мероприятия по водоснабжению |  | 2024 год | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 0,0 | х |  | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
|  |  |  | всего | 73,8 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024 год | 19120,8 | 0,0 | 0,0 | 19120,8 | 0,0 | х |  | х |
|  |  |  | всего | 19120,8 | 0,0 | 0,0 | 19120,8 | 0,0 |  |  |  |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 14 сентября 2022 года № 187 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

# 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых ресурсов;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1.3. Мероприятия подпрограмм и основные мероприятия муниципальной программы, предусматривающие исключительно расходы на содержание координатора муниципальной программы (подпрограммы), и (или) участника муниципальной программы, при оценке степени реализации мероприятий из расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы исключаются.

# 2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет 100% от запланированного результата.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого государственным бюджетным или государственным автономным учреждением и исполнительным органом, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы государственного казенного учреждения.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

= 1.

# 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пф / ЗПгп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пл / ЗПгп/пф, где:

СДгп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгп/пз>1, значение СДгп/пз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации муниципального образования Темрюкский район заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы, заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы Вышестеблиевского                                                                  Н.Д. Шевченко

сельского поселения Темрюкского района